**Информация по реализации регионального проекта**

 В целях достижения результатов федеральных проектов национального проекта «Демография» в Хабаровском крае разработаны пять региональных проектов. Один из них - **«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей возрасте до трех лет».**

 В рамках данного федерального проекта будет реализован комплекс мер, направленный на обеспечение возможности женщинам, воспитывающих детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования детей в возрасте до трех лет. Одним из направлений является создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

 В рамках национального регионального проекта «Образование» согласно перечню КАИП на 2020 год и плановый период 2021-2022 год № 2, утвержденному Губернатором Хабаровского края от 16.02.2019 года выполнено проектирование объекта «Детский сад на 75 мест в поселке Циммермановка Ульчского муниципального района Хабаровского края».

 Проект подготовлен в соответствии с действующими на январь 2019 года СНиП, устанавливающими требования к общественным зданиям и сооружениям, СанПиН, устанавливающими санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, федеральными законами, сводами правил и иными нормативными правовыми актами и техническими регламентами, устанавливающими требования к пожарной и антитеррористической безопасности третьей категории.

 Согласно Программного задания подготовлено Задание на выполнение проектных и изыскательных работ по капитальному строительству объекта. Задание согласовано министерством образования, министерством строительства Хабаровского края, утверждено Службой заказчика министерства строительства Хабаровского края.

 03.04.2020 года заключен контракт с организацией-подрядчиком «Проект 27».

 20 мая 2020 года с отделом архитектуры администрации Ульчкого муниципального района согласованы архитектурно-планировочные решения, представляющие поэтажный план здания, проработанные с учетом планировочной схемы, функционально-планировочного и объемно-планировочного решений.

 29 июня 2020 года подрядчику выдана проектная документация на выполнение проектных и изыскательных работ.

В настоящее время производится доработка проектной документации для получения положительной государственной экспертизы.